
[image: image1.emf]Konsekvenser ved 

en felles ungdomsskole i 

Orkdal kommune  

Rådmannens 

utredning 2010


Innholdsfortegnelse

31
Konsekvenser ved en ungdomsskole – en utredning


3Del 1: Innledning


3Bakgrunn


3Mandat


4Prosjektorganisering


5Framdrift


6Del 2: Konsekvenser for miljø, transport, lokalsamfunn og sentrumsutvikling


6Miljø


7Transport.


9Bruk av lokaler på ettermiddag og kveld


9Del 3: Konsekvenser for faglig kvalitet og elevenes læringsmiljø


9Hva er kvalitet i skolen? Hva påvirker kvaliteten i skolen?


10Hva er en stor og hva er en liten skole?


10Hvilken betydning har skolestørrelse for kvalitet i skolen?


12Ressursbruk


13Samarbeid med videregående skole


13Oppsummering


14Del 4: Konsekvenser når det gjelder arealdisponering, framtidig utbyggingsbehov, ressursbruk og investeringsbehov


14Skolene i Orkdal


14Dagens skolekapasitet


15Praktisk kapasitet (planleggingsnorm) og smertegrense


16Elevtall og elevtallsprognoser


17Kapasiteten ved de enkelte grunnskoler samt løsningsmuligheter


18Voksenopplæringa og flyktningundervisninga


20Utbygging av en felles ungdomsskole i kommunen som løsning på kapasitetsutfordringer


21Oppsummering.


23Vedlegg.


23Vedlegg 1. Avstandskart til Follo


24Vedlegg 2. Skolekretser i Orkdal kommune


25Vedlegg 3. To ungdomsskoler?




1 Konsekvenser ved en ungdomsskole – en utredning 
Del 1: Innledning 

Bakgrunn 

Kommunestyret behandlet i møte 27. mai 2009, sak nr. 37/09: Samarbeidstiltak mellom Orkdal kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. I utredninga som fulgte saken, ble forslaget om en felles ungdomsskole i kommunen lansert. Forslaget ble fremmet på bakgrunn av en vurdering av at et slikt tiltak vil kunne legge grunnlaget for et faglig løft i grunnskole, bedre ressursutnyttelse og løsning på behovet for barneskoleplasser som følge av befolkningsvekst på Orkanger og Evjen. 

Kommunestyrets vedtak, punkt 2: Orkdal kommune har en jevn befolkningsvekst. Det vil i løpet av få år bli behov for økt skolekapasitet. Rådmannen bes utrede konsekvensene ved en ungdomsskole for hele kommunen på Follo. Som forutsetninger legges til grunn at Grøtte skole bygges ut som foreslått og at barneskolestrukturen opprettholdes. Utredningen skal skje i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel og Orkdal 2040 og legges fram som egen sak. 

Formannskapets vedtak 30. september 2009 i sak nr. 87/09: Konsekvenser ved en felles ungdomsskole. 

Formannskapet gir sin tilslutning til at det settes i gang utredning i henhold til det mandatet som er lagt fram i denne saken. 

Det vedtas å sette ned ei styringsgruppe bestående av: 

· Formannskapets medlemmer

· Hovedutvalgslederne

· En foreldrerepresentant fra hver skole 

· En representant fra Utdanningsforbundet 

Styringsgruppen utvides med to representanter fra ungdommens kommunestyre. 

Mandat 

Hvilke konsekvenser vil en felles ungdomsskole i kommunen få for: 

· miljøet

· transportbehov

· arealdisponering 

· lokalsamfunn og sentrumsutvikling 

· faglig kvalitet i opplæringstilbudet 

· elevens læringsmiljø

· ressursbruk 

· investeringsbehov

Konsekvenser ved to ungdomsskoler? 
Hva skal de frigjorte arealer benyttes til dersom det bygges en felles ungdomsskole?

Hva kan gjøres for å unngå kostnadskrevende utbyggingstiltak på de eksisterende barneskolene?

Prosjektorganisering


[image: image2]
Styringsgruppe

Styringsgruppa har møter i forlengelsen av formannskapsmøter 

Antall møter: 3 – 4 eller flere etter behov 

Styringsgruppa rolle og oppgave: 

· Godkjenne prosjektplan og framdriftsplan

· Drøfte rapporter fra arbeidsgruppene underveis 

· godkjenne sammenfatning av rapporter og vedta å sende ut på høring 

Formannskapets medlemmer. 

· Gunnar Lysholm, ordfører 
OL

· Oddbjørn Bang, 

SP

· Hilde Hoston, 


SP 

· Knut Even Wormdal, 

AP

· Berit Solem, 


AP

· Emir Kaniza, 


AP

· Wenche Bøe Lindset, 

AP

· Elizabeth Mælen Lunde, 
OL

· Torstein Larsen, 

FRP

· Ivar Konrad Gangås, 

KRF

· Arne Grønset, 


V

Representanter fra UKS ( Ungdomsråd)

· Repr. 1: 

· Repr. 2: 

På grunn av nedleggelse av Ungdommens kommunestyre, samt nyopprettelse av Ungdomsråd i utredningsperioden, var ikke disse representert i styringsgruppa. 

Representanter for foreldrene på skolene

· Evjen skole: 


Hege S. Kvam 

· Gjølme skole: 


Inger Petrea Mowinckel

· Grøtte skole: 


Bianca Mellingsæter

· Orkanger barneskole:  

Marit Figenschou

· Orkanger ungdomsskole:  
Torill Togstad

· Årlivoll skole: 


Helge Klungland 

Representant fra Utdanningsforbundet

· Margaret Tangen 

Representant fra Orkdal vidaregåande skole 

· Kristoffer Uppheim inviteres med møte- og talerett

Prosjektledelse

Prosjektleder: Kari Mostad, pedagogisk konsulent 

Prosjektlederens oppgave: 

· å styre prosjektet i henhold til vedtatt mandat og framdriftsplan 

· å ha dialog med arbeidsgruppene underveis

· å rapportere til styringsgruppen 

Arbeidsgrupper. 




Framdrift

September 2009 

Formannskapet vedtok i møte 30. september at det skal settes i gang utredning 
Oktober 2009 
Planlegging av prosjektet. 

Valg av representanter til styringsgruppa. (FAU, Ungdomsråd)

November 2009 
Første møte i styringsgruppa ble gjennomført 4. november 2009 
Desember 2009 – februar 2010. 
Arbeidsgruppene har vært i gang med utredningsarbeidet 

Andre møte i styringsgruppa ble gjennomført 13. januar 2010. Statusrapport fra arbeidsgruppene ble lagt fram 
Februar. 

15. februar: Arbeidsgruppene har frist til å levere sluttrapport 

Februar – mars. 

Rapportene fra arbeidsgruppene sammenfattes i en samlet utredning 

April 

Tredje møte i styringsgruppa 7. april 2010. 

Styringsgruppa vedtar om utredning skal sendes ut på høring.  

Del 2: Konsekvenser for miljø, transport, lokalsamfunn og sentrumsutvikling 

Miljø 

Bygging av ny ungdomsskole i Orkdal bør være en skole der det gis klare signaler om at kommunen ønsker å være en kommune med klar miljøprofil. 

Dette kan signaliseres gjennom å være tydelig på følgende: 
· Byggemåte (energieffektivitet, passivhus). 
· Det er i dag krav til energieffektivitet i teknisk forskrift. 

· Energibruk (vannbåren varme, alternative energiløsninger) 

· Samlet netto energibehov for skolebygg skal ikke være større enn 120 kWh / m2 oppvarmet BRA år. (nytt fra 01.07.2010). I Orkdal kommunes Klima- og energiplan heter det at kravet bør settes til 100 kWh/ m2 for kommunale bygg. 
· Energiforsyning. Dagens krav: Bygning som er 500 m2 BRA eller større, skal prosjekteres og utføres slik at minimum 80 % (evt. 60 %) av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. 
· Pedagogikk/elevbevissthet (ved at det synliggjøres for elevene hvor mye og hva slags energi som brukes) 

· Logistikk (ved at det legges til rette for å sykle/gå til skolen, se transport)  

· Til slutt har styringsgruppa stilt spørsmål om utleie og bruk av skolen(e) på ettermiddag og kveld

Når det gjelder å bygge energieffektivt eller etter passivhus-standard, bør det være et hovedmål at ingen offentlige bygninger i Orkdal bygges uten at i det minste slike vurderinger gjøres i forkant. En slik vurdering er bl.a. gjort i forbindelse med ny barneskole på Grøtte, der kommunestyret har fastsatt langt strengere krav enn forskriften. Kravene i teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven er langt unna passivhus, men det er signalisert at passivhus vil bli forskriftskrav fra 2020. 

Det er å ønske at en eventuell ny ungdomsskole i hvert fall vurderes bygd som lavenergihus. Det finnes i denne sammenheng støtteordninger, bl.a. gjennom Enova.  
Vannbåren varme. 

Det er planlagt å føre frem fjernvarmerør til hele Follo-platået. 
Jordvarme.

Annen alternativ oppvarmingsmåte kan være jordvarme.

Solvarme. 

Solvarme kan være et tillegg til vannbåren varme og jordvarme. 

I tillegg kan spillvarme fra andre aktiviteter som for eksempel en kunstisbane utnyttes.

Ved Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad kommune er de forskjellige delene av bygningen varmet opp med ulike alternative metoder. Energibruken på de ulike delene vises på en stor skjerm sentralt i bygget og er lett tilgjengelig for elevene. 

Transport. 

Rett til skoleskyss inntreffer for elever i grunnskolen som bor lenger enn 4 km fra skolen. I Orkdal kommune har 155 av 420 elever på ungdomstrinnet rett til skoleskyss.  
Orkanger Ungdomsskole. 
Status i dag. 

I dag har 54 av ca. 250 elever rett til skoleskyss.  

Nytt skyssbehov til Follo: 
Ingen endring i skyssbehov. 

Mulig behov for skoleskyss for noen få elever helt nord på Orkanger. (Nerøra)
Likedan vil utbygging øverst i Hovsbakkan, i retning Joplassen og Lysthusflata, medføre skyssbehov. 
Grøtte skole

Status i dag: 

I dag har 51 av 114 elever rett til skoleskyss.  
Noen elever bor under 4 km fra Grøtte men har innvilget sikringsskyss. Dette er elever som bor på vestsiden av Orkla og i retning Blåsmoen. 

Nytt skyssbehov til Follo: 
Ingen endring i skyssbehov. 

Årlivoll skole 

Status i dag. 

I dag har 50 av 55 elever innvilget rett til skoleskyss.  

Nytt skyssbehov til Follo
En liten økning i skyssbehovet fra nesten alle som har rett til skoleskyss i dag, til at alle må ha skoleskyss til Follo.  

Konklusjon

Dersom vil bruker dagens elevtall på ungdomstrinnet i kommunen vil altså 160 elever ha krav på skyss til Follo, mot i dag 155. Økningen er på 5 elever som pr. i dag ikke har skyss på Årlivoll. Det tas forbehold når det gjelder utbygging nordover i Hovsbakkan.   
Det er i gangsatt arbeid med gangvei over Svorkmobrua, slik at noen elever som nå har sikringsskyss til Årlivoll, får trygg gangvei til skolen. Det er også planlagt gangvei parallelt med Forvebrua og i retning Torshus i perioden 2010 – 2013. Begge disse tiltakene reduserer behov for skoleskyss ved eksisterende skolestruktur men vil igjen utløse behov for skyss dersom ungdomsskolestrukturen forandres. 
Reiseavstand. 

	Grend / Jår
	Nåværende ungdomsskole
	Avstand i dag
	Avstand til Follo
	Endring

	Kjøra
	Orkanger
	18,0
	19,1
	+1,1

	Ofstad
	Orkanger
	12,3
	13,4
	+1,1

	Husdalen
	Orkanger
	18,5
	19,6
	+1,1

	
	
	
	
	

	Ustjåren
	Grøtte
	5,4
	7,0
	+1,6

	Gangåsvassbygda
	Grøtte
	15,3
	15,9
	+0,6

	Hemnevegen
	Grøtte
	3,6
	5,3
	+1,7

	Svorkbygda
	Grøtte
	12,1
	13,8
	+1,7

	By
	Grøtte
	6,4
	8,1
	+1,7

	Lauvåsen
	Grøtte
	3,4
	4,9
	+1,5

	
	
	
	
	

	Svorkmo
	Årlivoll
	0
	15,2
	+15,2

	Elvadalen
	Årlivoll
	5,7
	20,6
	+14,9

	Monsetjåren
	Årlivoll
	7,5
	11,8
	+4,3

	Solsjøbygda
	Årlivoll
	10,6
	14,9
	+4,3

	Vormstad
	Årlivoll
	3,7
	11,7
	+8,0

	Togstadjåren
	Årlivoll
	6,3
	14,3
	+8,0

	Hoston
	Årlivoll
	11,4
	20,5
	+9,1


Tabell. Reiseavstand. Sammenligning mellom dagens reiseavstand og ny reiseavstand. 

Økonomiske konsekvenser for kommunen ved økt skyssbehov 

Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for skoleskyss for elever som bor langer enn 4 km fra skolen. Kommunen har ansvar for sikringsskyssen innenfor denne skyssgrensa. 
Kostnad for kommunen for skoleskyss for en elev, er den samme uansett reiselengde. I 2009 var kommunens egenandel til skoleskyss 17 kroner per elev per tur. 
Miljømessige konsekvenser for kommunen ved økt skyssbehov 
I utgangspunktet vil en kunne anta at økt samlet reiselengde vil kunne ha miljømessige konsekvenser. Det er imidlertid vanskelig å si om den totale mengden busskjøring vil øke.  
Gjennomsnittlig reisetid for ungdom

En utredning fra Transportøkonomisk institutt viser at gjennomsnittlig reisetid til skolen for ungdom fra 13 – 15 år, er på 16 minutter. Da kommer en 1,3 km dersom man skal gå. 
Det er 1,8 km fra Orkdal vidaregåande skole til krysset mellom R 710 og Orkdalsveien, ved Domus/Amfi. Samme avstand er det fra OVS til Momarked på Fannrem. 

Det vil si at hele Orkanger og mye av Fannrem vil falle utenfor det som Transportøkonomisk institutt’s rapport viser er sannsynlig avstand for gange ved en eventuell ungdomsskole på Follo. 
Det er sannsynlig at elever som bor lenger fra skolen enn 1,3 km, vil velge annen transport enn å gå. Noen elever vil velge å bruke sykkel. På samme måte som man ved gange kommer 1,3 km på 16 minutter, sier rapporten fra Transportøkonomisk institutt at man innenfor en grense på 3 km vil kunne regne med at mange elever sykler til skolen. Det vil gjelde for elever på Orkanger, bortsett fra Nerøra, samt store deler av Hovsbakkan. Det vil også gjelde for hele flata på Fannrem men ikke bakkene øst for Ljåmo (Kvamsbakkan/Sundlibakkan). 
Det er sykkel-/gangvei langs hele Orkdalsveien fra krysset Trondheimsveien/Thamshavnveien på Orkanger til rundkjøringen på Fannrem.  
Vedlegg 1: Avstandskart til Follo 
Med flere elever som ønsker å sykle til skolen, er det viktig at det blir tilrettelagt med god sykkelparkering på skoleområdet.  

Gang- og sykkelveier samt sykkelparkering er for øvrig behandlet i et eget temahefte i forbindelse med Orkdal 2040: ”Gå og sykle i Orkdal”. 
Bruk av lokaler på ettermiddag og kveld 
Orkdal kulturskole har i dag sin hovedadministrasjon og hoveddelen av undervisninga på Orkanger ungdomsskole 

OIF turn og Orkdal skolekorps har samlinger i gymsalen til sammen tre kvelder i uka. 

Konklusjon. 

Ingen endring verken mht. til utleie eller transportbehov. 

Ved en ny felles ungdomsskole på Follo, vil kulturskoletilbudet og tilbudene til OIF og Orkdal skolekorps fortsatt ligge i de samme lokalene selv om Orkanger barneskole skulle overta skolelokalene. 

Ny felles ungdomsskole på Follo vil kunne tilføre nye lokaler til kveldsutleie slik at den totale utleieressursen blir større enn i dag. Det er naturlig å tro at kulturskolen vil velge å ha noen timer i en slik ny skole. 

Del 3: Konsekvenser for faglig kvalitet og elevenes læringsmiljø

Hva er kvalitet i skolen? Hva påvirker kvaliteten i skolen?

Det viser seg vanskelig å peke på enkeltfaktorer i skole eller undervisning som entydig resulterer i gode prestasjoner. Det er mange faktorer som til sammen utgjør en skole med god kvalitet. 

· Kvaliteten på undervisning. God undervisning kjennetegnes ved satsing på både kunnskap, sosial omsorg og kontroll. 

· Motiverte elever. Elever som legger vekt på faglig læring og verdsetter gode prestasjoner. 

· Sosial kompetanse. Elever som utvikler gode relasjoner til medelever og lærere, trives på skolen

· Samarbeid med heimen. Foreldre som støtter elevenes læring og fremmer positive holdninger til skolen, bidrar til faglig og sosial utvikling. 

· Tilpasset opplæring. Lærere som har høye forventninger til alle elevene ved skolen. 

Hva er en stor og hva er en liten skole?

En problemstilling som ofte blir reist i forbindelse med spørsmålet om en felles ungdomsskole i Orkdal, er knyttet til størrelsen på skolen. Spørsmålet som blir stilt er om en slik skole vil bli for stor og om det er forhold i store skoler som fører til dårligere læringsmiljø enn i mindre skoler.

Vurderingen av skolestørrelse og hva som er en stor og hva som er en liten skole, varierer sterkt fra sted til sted og ikke minst, fra land til land. I Norge deles skolene i den offisielle statistikken inn i skoler på mindre enn 100 elever, mellom 100 -300 og over 300. Statistisk Sentralbyrås (SSBs) statstikk fra 2007 viser at 34,0 % av skolene i Norge har færre enn 100 elever, 39,6% har mellom 100 og 300 og 26,4 % har over 300 elever.

I internasjonal sammenheng regnes vanligvis skoler på opp til 300 elever for å være små, mens man må over 1000 elever for at de skal betraktes som store. En felles ungdomsskole i Orkdal vil etter dette være å betrakte som en stor skole i norsk sammenheng, men som en middels stor skole i internasjonal målestokk.

Hvilken betydning har skolestørrelse for kvalitet i skolen?

Hva sier nasjonal forskning?

I følge en av de fremste skoleforskerne i Norge, Thomas Nordahl, har betingelser knyttet til skolenivå og organisering, blitt tillagt overdreven betydning. Skolestørrelse, skolebygninger og økonomi alene betyr svært lite for elevenes læringsutbytte. 

Nordahl gjennomførte en undersøkelse i en kommune i Hedmark som ble offentliggjort i en rapport i 2007.  Rapporten bygger på en kartleggingsundersøkelse blant 9600 elever i grunnskolen. I dataanalysene er det sett på elevenes skolefaglige prestasjoner, sosiale ferdigheter, atferdsproblemer, relasjoner til medelever, relasjoner til lærere, arbeidsinnsats og opplevelse av undervisningen. Resultatene viser at elever fra de små bygdebarneskoler til ungdomsskolen, skårer systematisk dårligere enn de øvrige elevene på alle områder. Lærerne vurderte disse elevene til å være mindre sosialt kompetente enn elever som har gått på større barneskoler, de trivdes dårligere på ungdomsskolen og hadde et mer negativt syn på skolegang. Når det gjaldt atferdsproblemer og mobbing, var det mer av disse problemene hos elever som kom fra små barneskoler enn hos de andre elevene. 

Det finnes ellers lite forskning i Norge om betydningen av skolestørrelse. Tone Sollien 
skriver i en artikkel om Sammenheng mellom skolestørrelse og kvalitet at en del av den forskningen som er gjennomført, blant annet av Nordlandsforskning i 2006, har vektlagt sammenhengen mellom skolestørrelsen og hensynet til å bevare livskraftige bygdesamfunn. De har også vurdert små bygdeskoler ut fra muligheten til å følge opp læreplanens mål om å integrere lokalmiljøet på en god måte i opplæringen i skolen. Konklusjonen på denne type forskning fra Nordlandsforskning (Solstad 2006) og Høgskolen i Volda (Kvalsund 2004) er følgende:

· Små skoler er viktige sosiale arenaer i mindre bygdesamfunn; det er mange lokale aktiviteter knyttet til skolen.

· Små skoler i lokalsamfunn har potensialet i seg til å skape læringsaktiviteter som er godt forankret i lokalbefolkningen, lokal natur og lokalt næringsliv, og derigjennom tilpasse opplæringen på en god måte.

Hva sier internasjonal forskning?

Mye av den internasjonale forskningen som foreligger er amerikansk. Det meste av denne forskningen konkluderer med at den optimale størrelsen ligger mellom 600 og 900 elever. Internasjonal forskning er samstemt i at den optimale skolestørrelsen varierer med elevenes alder, fra mindre på barnetrinnet til større på videregående. En finner også ulike sammenhenger mellom skolestørrelse og resultater alt etter hvilke kvalitetsfaktorer man vurderer. Sollien sier at forskerne understreker at man skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner, men funnene antyder at: 

Store skoler er bedre i forhold til å nå noen av skolens mål, mens mindre skoler er bedre med hensyn til å oppnå andre av skolens mål.

· Jo større skolen er, jo bedre blir skolenes faglige resultater og tilstedeværelse på skolen

· Samtidig er det en tendens til at elevene føler seg mindre knyttet til de større skolene.

· En tendens til at lærerne føler seg mindre tilfredse med læringsmiljøet i de større skolene enn i de mindre

· Det er vanskelig å se noen sammenheng mellom størrelse og den sosiale kompetansen til elevene

· Kostnader per elev blir redusert med økt skolestørrelse.

Selv om forskning fastslår sammenhenger, er det vanskeligere å finne forskning som kan si noe om årsaker. Det kan for eksempel være at grunnen til at man gjennomgående finner bedre faglige resultater på større skoler, er at disse skolene i større grad har lærere med mer spesifikk faglig fordypning i ulike fag

Tone H. Sollien konkluderer med følgende oppsummering:

Elevenes faglige utbytte 
Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for å si at det faglige utbytte øker med skolestørrelse. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at størrelse i seg selv og alene skaper økt faglig utbytte for elevene. 

Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel etc) 

Det finnes ikke forskningsmessig belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning for læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse. 

Elevenes motivasjon for læring 
Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for elevenes motivasjon for læring. 

Elevmedvirkning 
Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for mulighetene for elevmedvirkning i skolen. 

Tilpasset opplæring og like muligheter 
Forskningen gir noe støtte for at mindre skoler kan være bedre for visse elevgrupper. Igjen er det viktig å huske på at ”mindre skoler” i internasjonal forskning er atskillig større enn hva man i Norge definerer som mindre skoler. Det er lite eller ingen forskning på tilpasset opplæring og skolestørrelse, med unntak av forskning som ser på muligheten for å bruke lokalsamfunnet som læringsarena (se nedenunder). Denne forskningen er særlig opptatt av den positive rollen de små bygdeskolene (ofte skoler med under 50 elever) kan spille i bygdesamfunn samt muligheten elevene får til sosial læring gjennom bruk av aldersblandede grupper i små skoler.

Samarbeid med hjemmene 

Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale data som sier noe om sammenhengen mellom skolestørrelse og samarbeid skole-hjem. 

Samarbeid med lokalsamfunnet 

Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at små bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt samspill mellom skole og lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skolens læringsaktiviteter. Den norske forskningen på dette området har imidlertid i stor grad omhandlet skoler under 50 elever. 

Ut fra dette konkluderer vi at andre faktorer i skolens rammebetingelser og skolens virksomhet, har større betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene. Uavhengig av valgt skolestørrelse er kvalitet og kvalitetsutvikling i skolen avhengig av at man arbeider i forhold til det man fra forskningen vet har betydning for kvaliteten i skolen.

Ressursbruk

En eventuell felles ungdomsskole vil ha bruk for:


1 rektor


3 inspektører


1 rådgiver


1 sekretær

Det blir like mange rektorstillinger om man bygger en felles ungdomsskole eller ikke.

Det blir 1 inspektørstilling mindre (Grøtte sin inspektør på ungdomstrinnet).

1 rådgiver i full stilling, den samme prosenten er i dag delt på 3 skoler.

1 sekretær i full stilling. 

Det er grunn til å tro at en større skole vil gi større fleksibilitet og muligheter når det gjelder gruppestørrelser og gruppesammensetning, noe som vil gi mulighet for bedre tilpasset opplæring. 

En vil også kunne oppnå større grad av oppfylling av basisgrupper, undervisningsgrupper og grupper med elever som har spesialundervisning og grupper med fremmedspråk. 

Ved å ha en felles ungdomsskole framfor tre mindre slik som i Orkdal kommune vil en kunne oppnå en reduksjon i årlige utgifter til grunnskoleundervisning ca. 2,6 mill kroner. Dette er en reduksjon på ca. 11 % sett i forhold til dagens budsjett på ungdomstrinnet og ca 3,5 % reduksjon sett i forhold til dagens totale grunnskolebudsjett i kommunen. 

Samarbeid med videregående skole

Dersom en ny, felles ungdomsskole i Orkdal blir lagt i nærheten av den videregående

skolen, vil det være mulig å legge til rette både for faglig samarbeid og sambruk av lokaler. Faglig samarbeid kan for eksempel gå på fremmedspråk og hospitering. Sambruk av lokaler vil være gunstig både økonomisk og faglig i forhold til spesialrom som naturfaglab, formingsrom m.m. Det er de gevinstene som ble understreket av rektor ved Støren ungdomsskole under arbeidsgruppas besøk i Midtre Gauldal. Der bygges det nytt felles skolebygg for ungdomsskole og videregående skole. 

Oppsummering

I Orkdal er det en politisk vedtatt målsetting å bli blant de beste skolekommunene i landet, blant annet målt ut fra faglige resultater (eksamen, nasjonale prøver).  Sett i lys av dette kan det være grunn til å vektlegge forhold som gjelder faglig kvalitet. Forskning viser at det er et visst belegg for å si at det faglige resultatet øker med skolestørrelsen, selv om det ikke er størrelsen alene som avgjør resultatet. Thomas Nordahl understreker sterkt at den viktigste enkeltfaktoren for kvaliteten i skolen, er læreren. Kan det da være slik at det ved større skoler vil være lettere for lærerne å spesialisere seg og dermed ha kompetanse i de fagene de underviser i? Det er kanskje også rimelig å anta at et bredere fagmiljø vil være mer attraktivt for godt kvalifiserte lærere enn en mindre skole der læreren kanskje vil være alene om sitt fag.

En større skole vil også ha flere lærere som underviser i samme fag på samme trinn. Dette bidrar til større kvalitetssikring av undervisingen i faget, samtidig som det også gir mulighet for nivådifferensiering innenfor trinnet og dermed mer tilpasset undervisning. Det at lærerne samarbeider om fag, kan også bidra til større trygghet for elevene i forhold til vurdering og tilbakemelding på egne prestasjoner i faget. Et profesjonsfellesskap er avgjørende for å utvikle og forvalte lærernes kompetanse og kunnskapsressurser. Dette ble sterkt understreket av lærere og ledelse på Blussuvoll ungdomsskole under arbeidsgruppas besøk på skolen.

09. februar i år uttalte Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet at vi kan få A- og B-lag i norsk skole. De frykter at forskjellen mellom store skoler i store kommuner og små skoler i små kommuner blir større og større når det gjelder resultater og kvalitet på utdanningen (de store skolene drar i fra de små). Utdanningsdirektoratet har lagt frem en undersøkelse som viser at bildet av A- og B-skoler allerede er i ferd med å sette seg. Det viser seg også at store skoler i store kommuner gjør det langt bedre enn de minste i de store kommunene. 

Alle mennesker har en grunnleggende tendens til å ville forsvare sin etablerte selvoppfatning. Dette gjelder også elever og forklarer bl.a. utfordrende atferd og mobbing i skolen. Elevers ”roller” vedvarer som regel, og de er i stor grad avhengig av nye sosiale relasjoner for å komme ut av disse. Både for de med ”negative” roller og de med ”positive” roller vil det være en fordel å, etter en tid ha mulighet til å bytte ut de man får reaksjoner fra, og dermed ha mulighet til å gjøre seg opp nye selvoppfatninger og relasjoner. Et skolebytte i løpet av grunnskoletida vil være gunstig i så måte. 

En velfungerende og bredt sammensatt elevgruppe kan også bidra til å trekke alle elevene opp på et høyere faglig nivå. Elevene samarbeider aktivt om faglige oppgaver – læring i et fellesskap gir positive effekter for læring.

Kort oppsummering av konsekvenser ved en felles ungdomsskole basert på forskningsresultater og skolebesøk:

· Ved at man parallellegger fag, kan flere klasser ha undervisning samtidig, der klassetallet ikke betyr så mye. Da har man igjen muligheten til å sjonglere med gruppestørrelsen. 

· Bedre tilpasset opplæring.

· Større sjanse for at alle elever treffer likesinnede, og at den sosiale utviklinga blir bedre.

· Alle elever får sjansen til å starte på nytt, med nye muligheter. Nye klasser, nye venner og nye lokaler.

· Større fagmiljø blant lærerne, som igjen gir bedre kvalitet på undervisninga.

· Enklere å bruke lærere til det de er gode på.

· Bedre mulighet til å ivareta undervisninga ved sykdom, kursing osv.

· Et større fagmiljø bidrar til en mer spennende hverdag, som også vil gjøre det enklere å ansette dyktige faglærere.

· I en flerparallellers skole kan lærerne utnytte hverandre og bytte arbeid innimellom, som kvalitetssikring.

· Bedre (lik) tilgang til spesialrom og utstyr (f.eks. naturfaglab, datautstyr, skolekjøkken).

· Elevene føler seg mindre knyttet til en stor skole

· Mindre samspill mellom skole og lokalsamfunn

Del 4: Konsekvenser når det gjelder arealdisponering, framtidig utbyggingsbehov, ressursbruk og investeringsbehov 
Skolene i Orkdal 
Orkdal kommune har seks skoler – tre rene barneskoler, to kombinerte skoler (1.- 10 trinn) og en ren ungdomsskole. 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over skolestørrelse (i antall elever) og antallet klasser pr trinn inneværende skoleår.

	Skole
	Trinn
	Antall elever 2009
	Antall elever 2010
	Klasser pr trinn

	Evjen
	1.-7. trinn
	127
	128
	En klasse pr. trinn

	Gjølme
	1.-7. trinn
	104
	104
	En liten klasse pr. trinn

	Orkanger B
	1.-7. trinn
	298
	303
	To klasser pr. trinn

	Grøtte
	1.- 10.trinn
	397
	395
	To klasser på alle trinn med unntak av ett (en på 5-trinn)

	Årlivoll
	1. -10 trinn
	198
	199
	En klasse pr trinn

	Orkanger U
	8.-10. trinn
	247
	251
	Tre klasser pr. trinn


Tabell 1. Oversikt skolestørrelse, antall elever og klasser. Begrepet klasser ble formelt opphevet i 2003 men er likevel en viktig dimensjonerende faktor i skolen. (28 elever på barnetrinnet og 30 elever på ungdomstrinnet)

Dagens skolekapasitet

Kretsgrenser og skolene beliggenhet innenfor kretsen. Vedlegg 2: Skolekretser i Orkdal kommune
De gamle klassebestemmelsene.

Før klassebegrepet og bestemmelsene som regulerte klassestørrelse i loven ble tatt bort da opplæringsloven ble endret 02.juli 2003, var kapasitetsbegrepet gjerne knyttet opp mot at hver klasse skulle ha et eget klasserom etter de gamle klassedelingskriteriene.

En opererte da gjerne med en teoretisk kapasitet
; som tok utgangspunkt i at klassene var fylt helt opp; dvs 28 i hver klasse på barnetrinnet og 30 elever pr. i hver klasse på ungdomstrinnet. 

Dagens bestemmelser om organisering av elever i grupper 

De gamle klassedelingsbestemmelsene er i dag erstattet med en lovbestemmelse der det heter at elevene i opplæringa skal deles inn i klasser eller basisgrupper som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet. Videre heter det at for deler av opplæringa kan elevene deles i andre grupper etter behov. Til vanlig skal organiseringa ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etisk tilhørighet. Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. 

Praktisk kapasitet (planleggingsnorm) og smertegrense  

Det er hensiktsmessig å vurdere skolekapasitet ut fra to forhold:

· praktisk kapasitet 

· smertegrense

Praktisk kapasitet 

Praktisk kapasitet angir en kapasitet som gir hver klasse et eget klasserom etter de gamle klassedelingskriteriene. 

Forskjellen mellom teoretisk og praktisk kapasitet er at ved angivelse av praktisk kapasitet, tar en hensyn til at antall barn per trinn ikke er like høyt. Da vil beregnet gjennomsnittlig antall elever per klasse være klart lavere enn delingstallet på 28 for barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Praktisk kapasitet vil være en størrelse som øker med størrelsen på skolen: 
· 20 elever per klasse for en 1 parallell barneskole

· 21 elever per klasse for en 2 parallell barneskole

· 23,3 elever per klasse for en 3 parallell barneskole

· 25 elever per klasse i ungdomsskolen

Det stabile nivået av antall elever bør ikke overstige den praktiske kapasiteten.

Smertegrense
Skolene kan klare å huse noen flere elever enn den praktiske kapasiteten i en overgangsperiode. Dette betyr i praksis at en må ta i bruk spesialrom til klasserom etc. Siden kapasiteten i praksis er noe tøyelig, har vi derfor definert en høyere kapasitetsgrense enn den praktiske kapasiteten.

Denne kapasitetsgrensen, kalt smertegrensen, angir en øvre grense for hva skolen kan takle i en overgangsperiode. Den er rent faktisk definert som en mellomting mellom den praktiske og teoretiske kapasiteten.

Beregnet kapasitet i antall elever per skole skoleåret 2009 - 2010

	 
	Praktisk kapasitet 
	Smerte-grense 
	Elevtall 01.10.09.GSI

	Evjen skole 
	140
	168
	128

	Gjølme skole 
	140
	168
	104

	Grøtte skole*
	542*
	554
	395

	Orkanger B
	290
	340
	303

	Årlivoll skole 
	220
	253
	199

	Orkanger U
	240
	255
	251

	Til sammen 
	1572
	1738
	1380


Kommentarer til Grøtte skole: 

Barnetrinnet på Grøtte skole er vedtatt utbygd med en praktisk kapasitet på 56 elever per årstrinn, til sammen for 392 elever. 

Praktisk kapasitet i dagens ungdomstrinn er 150 elever. 

Samlet praktisk kapasitet Grøtte blir da: 392 pluss 150 elever er lik: 542 elever. 

Elevtall og elevtallsprognoser 

Elevtall i grunnskolen fra 2010 – 2015 basert på faktisk fødte barn 

	 Klassetrinn
	2012
	2013
	2014
	2015

	 1
	165
	149
	163
	169

	2
	122
	165
	149
	163

	3
	145
	122
	165
	149

	4
	127
	145
	122
	165

	5
	137
	127
	145
	122

	6
	119
	137
	127
	145

	7
	157
	119
	137
	127

	8
	155
	157
	119
	137

	9
	140
	155
	157
	119

	10
	127
	140
	155
	157

	Sum
	1394
	1416
	1439
	1453


Elevtall i grunnskolen 2012-2020 basert på SSB’s prognose for middels nasjonal vekst 

	Klassetrinn
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	126
	171
	154
	172
	155
	155
	157
	158
	160

	2
	145
	128
	171
	157
	174
	158
	159
	160
	161

	3
	131
	149
	132
	173
	159
	176
	159
	161
	163

	4
	143
	134
	150
	133
	176
	161
	178
	161
	162

	5
	125
	145
	136
	152
	135
	177
	161
	179
	164

	6
	161
	127
	146
	137
	154
	137
	178
	163
	180

	7
	158
	162
	129
	149
	139
	155
	139
	180
	164

	8
	143
	159
	163
	130
	150
	142
	155
	141
	180

	9
	129
	145
	161
	164
	132
	152
	143
	156
	142

	10
	153
	130
	146
	161
	164
	133
	153
	144
	158

	Sum 
	1414
	1450
	1488
	1528
	1538
	1546
	1582
	1603
	1634


Kapasiteten ved de enkelte grunnskoler samt løsningsmuligheter 

Evjen skole

	 
	Praktisk kapasitet 
	Smertegrense 
	Elevtall 01.10.09.GSI

	Evjen skole 
	140
	168
	128


Mulige løsninger når elevtallet passerer smertegrensa: 

· Utnytte ledig kapasitet ved Grøtte skole. Slik løsning innebærer flytting av kretsgrense mellom Grøtte og Evjen. 

· Utnytte eksisterende skolebygg, SFO – areal, til undervisningslokaler. 
· Evjen skole kan bygges ut som en toparallellers barneskole. Området øst for Thamshavnsbanen er regulert til offentlig formål. Utbygging på Evjen kan være en løsning for å møte elevtallsvekst også på Orkanger. Slik løsning vil imidlertid kreve flytting av kretsgrensa mellom Evjen og Orkanger. 
Gjølme skole

	 
	Praktisk kapasitet 
	Smertegrense 
	Elevtall 01.10.09.GSI

	Gjølme skole 
	140
	168
	104


Den forutsatte netto innflyttingen av skolebarn en forventer skal komme de neste årene, vil komme opp i ca 120 elever – godt innenfor skolens kapasitet. 

Mulige løsninger når elevtallet passerer smertegrensa. 

· Skolens kapasitet kan økes ved å ta i bruk barnehagens areal. I tilfelle må det bygges ny barnehage et annet sted på Gjølme.  

Grøtte skole

	 
	Praktisk kapasitet 
	Smertegrense 
	Elevtall 01.10.09.GSI

	Grøtte skole 
	542
	554
	395


Grøtte skole er vedtatt utbygd for 56 elever pr trinn på barnetrinnet. Det foreligger planer for å renovere ungdomstrinnet. Grøtte vil etter utbygging av barnetrinnet og evt. av ungdomstrinn, ha en overkapasitet på ca. 150 elever, som gjør at skolen kan ta i mot elever fra Evjen krets.  
Orkanger barneskole
	 
	Praktisk kapasitet 
	Smertegrense 
	Elevtall 01.10.09.GSI

	Orkanger barneskole 
	290
	340
	303


Mulige løsninger når elevtallet passerer smertegrensa: 

· Bygge ut kapasiteten ved Orkanger barneskole 

· Bygge ut til toparallellers skole på Evjen for å møte elevtallsvekst både på Evjen og Orkanger. Slik løsning vil imidlertid kreve flytting av kretsgrensa mellom Evjen og Orkanger. 

· Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole kan ses under ett og i sammenheng med Orklahallen.

· Det bygges en ungdomsskole for Orkdal kommune og Orkanger Barneskole tar i bruk lokalene til dagens Orkanger ungdomsskole.

Årlivoll skole 
	 
	Praktisk kapasitet 
	Smertegrense 
	Elevtall 01.10.09.GSI

	Årlivoll skole 
	220
	253
	199


De siste 10 årene har elevtallet gått ned fra 250 til 199 elever.  
Reduksjonen vil fortsette dersom en ikke får netto innflytting av barn i aktuelle alder. 
På bakgrunn av noe høyere beregnet kapasitetstall har kommunen konkludert med at det er plass til den forventede elevmassen ved Årlivoll skole.

Orkanger ungdomsskole
	 
	Praktisk kapasitet 
	Smertegrense 
	Elevtall 01.10.09.GSI

	Orkanger U
	240
	255
	251


Antall elever hadde en topp i 2006 på 260 elever og ligger i dag på 251 elever. 
Nivået vil være uforandret i tiden framover dersom en ikke får netto innflytting av barn i aktuelle alder. Skolen er utformet slik at vanlige kapasitetsgrenser er vanskelig å bruke. 

Orkanger ungdomsskole har kapasitet til å ta i mot elevtallsøkningen de nærmeste årene men vil på sikt få for liten kapasitet 

I følge prognosen kan en vente en mindre vekst som det vil være plass for innenfor dagens bygningsmasse. 
Skolen er for det meste et moderne bygg som gir rom for fleksibel organisering. 

Voksenopplæringa og flyktningundervisninga

Voksenopplæringa har i dag et gjennomsnitt på 80 deltakere fordelt på 5 grupper. 

I dag leier voksenopplæringa lokaler på Røhme gård. Dette leieforholdet går ut i 2011. 

Orkdal kommune betaler i dag 300.000 kroner i året i leie. 

I tillegg benyttes lokaler ved Orkdal folkebibliotek, ”Bonstua”, med en internleie på 150.000 kroner i året. 

I dag bor de fleste flyktninger / innvandrere i Orkanger-området. Det har framkommet politisk ønske om at det vil være gunstig å spre bosettingen av flyktninger til andre deler av kommunen. 

Utfordringer. 

Voksenopplæringa er i dag et interkommunalt opplæringstilbud og har deltakere fra Meldal, Agdenes, Skaun og Snillfjord. 

Prognoser viser at en vil få en vekst i antall deltakere de nærmeste årene opp til ca. 130 deltakere, hvorav ca. 75 – 80 % vil være bosatt i Orkdal. 

Dagens lokaler er lite egnet til formålet. 

Nye lokaler til voksenopplæringa er ikke prioritert i handlingsplan og budsjett. 

Behov

Framtidig behov er 130 deltakere i gjennomsnitt hver dag. 

Med 6 m2 per deltaker er det et netto arealbehov på 780 m2

Brutto arealbehov vil komme på 936 m2. 

Økonomiske konsekvenser

	Netto arealbehov m2
	Ant. deltake
	m2 per delt. 
	780

	Brutto arealbehov m2
	130
	6
	936

	Byggekostnad per m2
	 
	 
	24 000

	Byggekostnad 
	 
	 
	22464000

	 
	 
	 
	 

	Driftsutgifter per m2. Strøm, renhold, vedlikehold, unnt. kapitalutg. 
	972

	Antall m2
	 
	 
	936

	Driftsutgifter per år
	 
	 
	909 792

	 
	 
	 
	 

	Rente %
	 
	 
	6 %

	Antall år nedbetalingstid 
	 
	 
	30

	Renter og avdrag år 1
	 
	 
	2 168 400

	Sum driftsutgifter og kapitalutgifter år 1
	 
	 
	3 078 192


I tillegg vil det være behov for tilgang på spesialrom.

I tilfelle sambruk med eksisterende skole kan en påregne 10 % reduksjon i kostnadene.

Løsningsmuligheter. 

Voksenopplæringa kan legges i tilknytning til Orkdal vidaregåande skole. Ved en slik løsning kan det skapes et mer helhetlig grep om voksenopplæringa. En vil også kunne oppnå bedre ressursutnyttelse og bedre faglig kvalitet gjennom sambruk og samordning. Et samarbeid mellom Orkdal vidaregåande skole og kommunene vil kunne skape et bedre faglig miljø. 
Alternativt kan voksenopplæringa legges i tilknytning til Orklahallen. 

Utbygging av en felles ungdomsskole i kommunen som løsning på kapasitetsutfordringer 
Elevtall, areal og kostnad

Elevtall på ungdomstrinnet. *

	Grøtte skole 
	114

	Orkanger ungdomsskole 
	251

	Årlivoll skole 
	55

	Til sammen 
	420


* Tall hentet fra GSI-rapportering 1. oktober 2009. 

Byggekostnad skolebygg inkl. kroppsøvingsarealer

Areal per elev, inkl. kroppsøvingsarealer: 
15 m2 
Byggekostnad januar 2010: 


24.000 kroner per m2

	Elevtall
	Areal m2
	Kostnad

	 
	15 m2 pr elev
	24 000 pr m2

	450
	6 750
	162 000 000

	480
	7200
	172 800 000

	500
	7 500
	180 000 000

	550
	8 250
	198 000 000

	600
	9 000
	216 000 000


Tabell: Prosjektkostnader ved utbygging av skolebygg inkl. kroppsøvingsareal
Byggekostnad samt driftskostnader 1. år. ved en skole på 480 elever (inkl. kroppsøvingsarealer)
	Byggekostnad inkl. kroppsøvingssareal 
	 
	 
	 

	Arealbehov 
	ant. elever
	m2 per elev
	7 200

	Byggekostnad per m2
	480
	15
	24 000

	Byggekostnad   
	 
	 
	172 800 000

	Driftsutg. per m2, strøm, renhold, unntatt kap.utgifter
	 
	 
	750

	Antall kvadratmeter m2
	 
	 
	7 200

	Driftsutgifter per år
	 
	 
	5 400 000

	Prosent rente 
	 
	 
	6 %

	Antall år nedbetalingstid 
	 
	 
	30

	Renter og avdrag år 1
	 
	 
	12 500 000

	Sum driftsutgifter og kapitalutgifter år 1
	 
	 
	17 900 000


Byggekostnad skolebygg ekskl. kroppsøvingsarealer

Areal per elev, ekskl. kroppsøvingsarealer: 
11 m2 

Byggekostnad januar 2010: 


24.000 kroner per m2

	Elevtall
	Areal m2
	Kostnad

	 
	11 m2 pr elev
	24 000 pr m2

	450
	4 950
	118 800 000

	480
	5 280
	126 720 000

	500
	5 500
	132 000 000

	550
	6 050
	145 200 000

	600
	6 600
	158 400 000


Tabell: Prosjektkostnader ved utbygging av skolebygg ekskl. kroppsøvingsareal
Byggekostnad samt driftskostnader 1. år. ved en skole på 480 elever (ekskl. kroppsøvingsarealer)

	Byggekostnad ekskl.kroppsøvingsareal 
	 
	 
	 

	Arealbehov 
	ant. elever
	m2 per elev
	5 280

	Byggekostnad per m2
	480
	11
	24 000

	Byggekostnad   
	 
	 
	126 720 000

	Driftsutg. per m2, strøm, renhold, unntatt kap.utgifter
	 
	 
	750

	Antall kvadratmeter m2
	 
	 
	5 280

	Driftsutgifter per år
	 
	 
	3 960 000

	Prosent rente 
	 
	 
	6 %

	Antall år nedbetalingstid 
	 
	 
	30

	Renter og avdrag år 1
	 
	 
	9 200 000

	Sum driftsutgifter og kapitalutgifter år 1
	 
	 
	13 160 000


Byggekostnad kroppsøvingsareal 

Kroppsøvingsarealer for en skole med ca. 500 elever har en byggekostnad på ca. 50 mill kroner 

Oppsummering. 

Elevtallsprognoser og behovet for utbygging 

Ut i fra elevtallprognoser en kjenner i dag, er den totale skolekapasiteten i kommunen tilstrekkelig i mange år framover. Det er ikke noe akutt utbyggingsbehov når det gjelder skole. 
På det tidspunkt at elevtallet når smertegrense, vil dette i første omgang berøre barnetrinnet og deretter ungdomstrinnet. 

Grøtte skole er vedtatt utbygd for 56 elever pr trinn på barnetrinnet. Det foreligger planer for å renovere ungdomstrinnet. Grøtte vil etter utbygging av barnetrinnet og evt. av ungdomstrinn, ha en overkapasitet på ca. 150 elever i forhold til dagens elevtall. Dersom ikke boligbygging bevisst styres, vil Grøtte skole ha en overkapasitet i mange år framover, gitt at dagens kretsgrenser opprettholdes. 
Kommuneplanens forslag til økt boligbygging i sentrumsområdet, vil føre til at skolekapasiteten ved Orkangerskolene sprenges innenfor dagens kretsgrenser. Det vil da ikke bare oppstå behov for bygningsmessige tiltak men også utfordringer når det gjelder elevenes fysiske utemiljø. Dette kan i seg selv være et argument for at ungdomsskoleelevene flyttes til en ny ungdomsskole når det skal bygges nye skolebygg i kommunen.
Vedlegg. 

Vedlegg 1. Avstandskart til Follo 


[image: image3.emf]
Vedlegg 2. Skolekretser i Orkdal kommune 

[image: image4.jpg]Korsjorden

Auswa\

Ausetknubben ;
\ Qellet /ﬂ //[
A +

/5/ AN e

// / i [ 0%/ )/\ o ;

Ko%e;?’en/ / V ﬁqhe B & |
i

A — / 4
S = == ﬂ,\
Vavfssifieliét T /Syﬁ?t\ ) 5»0&35
(I g | fielet— »ﬂ’nel v

Jessavallen

Slomsegga




Vedlegg 3. To ungdomsskoler?

Vurdering av utbyggingsalternativer for to ungdomsskoler i Orkdal kommune

Skolestørrelse

I utredningen som foreligger er det laget et kostnadsoverslag ved utbygging av en ungdomsskole.

Utredningen bruker prognoser fra SSB med moderat vekst som grunnlag.

Ut fra disse prognosene ser det ut som det er behov for 480 elevplasser i en felles ungdomsskole.

En skole bør planlegges med undervisningsrom som gir plass til optimale gruppestørrelser slik at en får en effektiv drift.

I ungdomsskolen bør undervisningsrommene ha plass til 28 elever. 

Tabellen viser kapasitet og utnyttelsesgrad ved en ungdomsskole avhengig av hvor mange elever som er i hver klasse og av hvor mange paralleller per årstrinn skolen er bygget for.

	 
	Paralleller
	Paralleller
	Paralleller
	Paralleller
	Paralleller

	Klassestørrelse
	2
	3
	4
	5
	6

	20
	120
	180
	240
	300
	360

	21
	126
	189
	252
	315
	378

	22
	132
	198
	264
	330
	396

	23
	138
	207
	276
	345
	414

	24
	144
	216
	288
	360
	432

	25
	150
	225
	300
	375
	450

	26
	156
	234
	312
	390
	468

	27
	162
	243
	324
	405
	486

	28
	168
	252
	336
	420
	504

	29
	174
	261
	348
	435
	522


Plassering 

Alternativ 1:

Dagens ungdomsskolestruktur beholdes. 

Ungdomsskoletrinnet på Grøtte bygges ut for å dekke behovet i Grøtte krets. Det bygges for 56 elever per årstrinn eller totalt 168 elever.

Årlivoll skole består slik den er i dag. 

Løsninger for skolene på Orkanger når Orkanger barneskole blir for liten: 
· Bygge ut kapasiteten på Orkanger barneskole 

· Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole ses under ett og i sammenheng med Orklahallen. 

· Det bygges ny ungdomsskole i idrettsparken 

Alternativ 2:

Ungdomsskole på Grøtte dimensjoneres for å ta imot elever fra Årlivoll krets. 

Dette gir et elevtall på 84 elever eller tre paralleller per årstrinn. Ungdomsskolen må da dimensjoneres for 252 elever. 

Løsninger for skolene på Orkanger når Orkanger barneskole blir for liten: 

1. Bygge ut kapasiteten på Orkanger barneskole 

2. Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole ses under ett og i sammenheng med Orklahallen. 

3. Det bygges ny ungdomsskole i idrettsparken 

Elever fra Årlivoll skole vil komme til et etablert miljø på Grøtte. Gevinsten som ligger i nye grupperinger i en felles ungdomsskole, vil ikke være den samme. Det kan derimot være grunn til å anta at noen elever kan ha vansker med å få innpass i et miljø der flertallet er etablert fra før. 

Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for å si at det faglige utbyttet øker med skolestørrelsen. Med to ungdomsskoler vil det bli liten gevinst når det gjelder lærertetthet og større faglig miljø. 

Alternativ 3:
Det bygges ungdomsskole på Follo med plass til elevene fra Grøtte, Årlivoll, Evjen og Gjølme krets. 

Det gir et elevtall på 115 per årstrinn og ungdomsskolen må dimensjoneres for 345 elever. 

Orkanger ungdomsskole blir da en skole kun for elever fra Orkanger barneskole. Slik løsning vil løse kapasitetsutfordringer for Orkanger barneskole i mange år framover ved at barneskolen kan benytte lokaler på dagens Orkanger ungdomsskole.  

Alternativ 4: 

· Det bygges en ungdomsskole for Orkdal kommune og Orkanger Barneskole tar i bruk lokalene til dagens Orkanger ungdomsskole.

Miljø, transport etc. 

Vannbåren varme. 

Det er planlagt å føre fram fjernvarmerør til hele Follo-platået. 

Dersom det bygges ny ungdomsskole på Grøtte, bør det vurderes nærvarmeanlegg basert på bioenergi for hele Grøtte-platået til eventuelt fjernvarme er ført frem jfr. rapport om fjernvarme i prosjekt 2040. Ved eventuell bygging av ny ungdomsskole på Orkanger, er fjernvarme allerede tilgjengelig.

Bioenergi er for øvrig i fokus gjennom Klima- og energiplan.
Transport. 

Tabell. Reiseavstander dersom ungdomstrinnet på Årlivoll flyttes til  Grøtte. Sammenligning mellom dagens reiseavstand og ny reiseavstand. 

	Grend / Jår
	Nåværende ungdomsskole
	Avstand i dag
	Avstand til Grøtte
	Endring

	Svorkmo
	Årlivoll
	0
	13,0
	+13,0

	Elvadalen
	Årlivoll
	5,7
	17,8
	+12,1

	Monsetjåren
	Årlivoll
	7,5
	 9,5
	+2,0

	Solsjøbygda
	Årlivoll
	10,6
	12,6
	+2,0

	Vormstad
	Årlivoll
	3,7
	 9,3
	+5,6

	Togstadjåren
	Årlivoll
	6,3
	11,7
	+5,4

	Hoston
	Årlivoll
	11,4
	17,9
	+6,5


Tabell. Reiseavstand ved flytting fra Årlivoll til Grøtte. Sammenligning mellom dagens reiseavstand og ny reiseavstand. 
Styringsgruppe








Arbeidsgruppe: 





Miljø


Transport


Lokalsamfunn 


Sentrumsutvikling








Arbeidsgruppe: 





Faglig kvalitet


Elevenes læringsmiljø








Arbeidsgruppe: 





Arealdisponering


Bruk av frigjorte arealer


Framtidige utbyggingsbehov








Prosjektleder





Arbeidsgruppe miljø, transport, lokalsamfunn, sentrumsutvikling, ressursbruk og investeringsbehov: 


Plan og forvaltning: 	Kjersti Stæhli


Tekniske tjenester: 	Kari Bonvik 


Grunnskole: 		Per Arnt Tødaas


Økonomi: 		Arve Garberg 	(vara: Folke Forfang)


Orkdal 2040: 		Knut Sæther kalles inn etter behov





Arbeidsgruppe faglig kvalitet i opplæringa / elevens læringsmiljø, ressursbruk og investeringsbehov: 


Grunnskole: 			Lars Johan Vattengård og Brit Johanne Hoff


Helse og mestring: 	Julie Eliassen, PP-tjenesten


Økonomi: 		Arve Garberg 	(vara: Folke Forfang)








Arbeidsgruppe arealdisponering/ framtidige utbyggingsbehov, ressursbruk og investeringsbehov. 


Helse og mestring: 	Jørgen Indergård


Grunnskole: 		Lars Ivar Jensen  


Økonomi: 		Arve Garberg 	(vara: Folke Forfang)


Tekniske tjenester: 	Tore Sandbæk 


Plan og forvaltning: 	Steinar Gaustad kalles inn etter behov 











� St.mld. 31. Kvalitet i skolen


� Tone Sollien, seniorrådgiver Asplan VIAK, har tidligere vært rådgiver i Kunnskapsdepartementet


� Begrepet teoretisk kapasitet ble benyttet i AGENDAs utredning i forbindelse med oppvekstplanen 


� Opplæringsloven § 8-2. 


� Notat AGENDAs utredning fra 2007





PAGE  
1

_1332764411.ppt


Konsekvenser ved 

en felles ungdomsskole i Orkdal kommune  



Rådmannens utredning 2010





ORKDAL KOMMUNE























_1330851364.pdf





